ДОГОВОР № 22/16/______

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

г. Краснодар					                                                        «16» июня 2016 г.

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству Исаева Егора Игоревича, действующего на основании доверенности №18 от 01.06.2016 г. с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Димитриева Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор на осуществление строительного контроля о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по осуществлению строительного контроля в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) на объектах Заказчика в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их согласно условиям настоящего Договора.

  - Объекты Заказчика (далее - Объекты) в отношении которых Исполнитель осуществляет строительный контроль определяются письменным поручением Заказчика с приложением копии подписанного договора строительного подряда и приложениям к договору (смета, график производства работ и т.д.).

  - Услуги включают в себя полный объем услуг по осуществлению строительного контроля за строительством Объектов, необходимый для надлежащего и своевременного строительства и ввода Объектов в эксплуатацию.

  - Качество Услуг должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям Заказчика и законодательству РФ.

  - Исполнитель принимает на себя ответственность за качество и сроки оказания Услуг по настоящему Договору и вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами.

  - На момент выполнения работ, указанных в настоящем договоре, Исполнитель имеет свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и обладает необходимой квалификацией для оказания Услуг.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору (далее – «Цена Договора»), определяется Сторонами применительно к каждому Объекту в согласованных Сторонами письменных поручениях Заказчика, и формируется в соответствии со следующей формулой:

Х = Y х 2 % (два процента),

где:

Х – Цена Услуг;

Y – стоимость Строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиками в отношении Объектов и принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Общая цена настоящего договора не может превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек (без НДС).

  - Если иное не будет согласовано между Сторонами в письменной форме, Цена Договора включает в себя все расходы, понесенные Исполнителем в связи с оказанием Услуг, и такие расходы дополнительному возмещению Заказчиком не подлежат.

  - Стороны настоящим договорились о том, что Исполнитель вправе требовать оплаты соответствующей части Цены Договора за отчетный месяц при выполнении следующих условий:

    - Исполнитель предоставил Заказчику акт приемки Услуг за отчетный месяц.

    - Заказчик подписал документы, указанные в пп. 2.3.1.

    - Исполнитель принял выполненные Строительно-монтажные работы и подписал акты по форме КС-2 и КС-3 в соответствии с законодательством РФ и передал их Заказчику.

    - Исполнитель предоставил Заказчику счет на оплату, оформленный в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.

  - Оплата Услуг производится ежемесячно в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов приемки Услуг, предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.

  - Заказчик вправе осуществлять авансовые платежи по настоящему договору.

  - Датой оплаты Услуг Исполнителя считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Дата начала срока оказания Услуг – дата подписания настоящего Договора (далее «Дата начала оказания Услуг»).

  - Дата окончания срока оказания Услуг – по истечении 12 месяцев с момента подписания настоящего Договора сторонами.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - Оплачивать оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

    - Обеспечить возможность доступа Исполнителя на Объекты и на Строительную площадку;

    - Передать Исполнителю Исходные данные, Проектную документацию и другие документы, относящиеся к производству работ.

    - Для целей пп. 4.3.12 настоящего Договора передавать Исполнителю копии Договоров строительного подряда, технического задания на проектирование и протоколы совещаний в рамках исполнения соответствующих Договоров строительного подряда в разумные сроки после их поступления в распоряжение Заказчика.

4.1.5 Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период, только по предоставлению Исполнителем подписанных форм КС-2, КС-3 и накопительной ведомости.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания Услуг по настоящему Договору.

    - Осуществлять проверку соответствия оказываемых Исполнителем Услуг условиям Договора.

    - Требовать от Исполнителя представить информацию и документы, подтверждающие оказание Услуг.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Перечнем Услуг, приведенным в Приложении № 1 к Договору.

    - Оказывать Услуги качественно, в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства РФ, действующих строительных, а также иных норм и правил в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - Иметь все необходимые средства и оборудование для оказания Услуг по Договору.

    - Ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, направлять в адрес Заказчика подписанные со стороны Исполнителя Акты приемки Услуг (в 2-х экземплярах), счет на оплату.

    - Обеспечить своевременное оказание Услуг таким образом, чтобы избежать задержек или промедления в выполнении строительно-монтажных работ.

    - Своевременно информировать Заказчика о задержках и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки выполнения строительно-монтажных работ, и принять все необходимые меры по устранению указанных задержек.

    - При оказании Услуг Исполнитель обязан следовать требованиям всех применимых правил техники безопасности и охраны труда на Объекте.

    - Соблюдать требования и правила пропускного режима, а также иные требования и правила, установленные на Объектах и Строительной площадке;

    - Участвовать в проводимых Заказчиком производственных совещаниях на Объектах.

    - По завершению строительно-монтажных работ по Объектам предоставлять Заказчику технический отчет об оказании Услуг в письменной форме (Приложение 2).

Процедура приемки Рабочей документации

    - Заказчик направляет Исполнителю проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах для работы строительного контроля и дальнейшей передачи ее Подрядчику. Исполнитель выпускает рабочую документацию в производство работ путем проставления штампа «В производство работ» и подписи Исполнителя.

Приемка Строительно-монтажных Работ

    - Подрядчик ежемесячно, но не позднее последнего дня отчетного месяца, направляет на имя Исполнителя Исполнительную документацию на бумажном и электронном носителях и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF, которая отражает объем фактически выполненных Подрядчиком Работ за отчетный месяц, а также подписанные акты выполненных работ КС-2, КС-3 и накопительную ведомость которая отражает следующее:

А. 	Перечень, объемы и стоимость Работ по Договору.

Б. 	Объемы и стоимость Работ, принятых Исполнителем и оплаченных Заказчиком до отчетного месяца.

В. 	Объемы и стоимость Работ, выполненных и подлежащих оплате в отчетном месяце.

Г. 	Объемы и стоимость Работ, подлежащие выполнению в будущих отчетных месяцах.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Исполнительной документации, Исполнитель рассматривает и согласовывает Исполнительную документацию и накопительную ведомость в части количества, объемов, и стоимости работ, одобряет ее или представляет свои замечания Подрядчику.

    - В случае выявления Исполнителем недостатков или дефектов в работах Подрядчика, расчеты их количества, объемов и стоимости, он вправе в указанный выше срок заявить об этом Подрядчику. В этом случае Подрядчик исключает указанные работы из накопительной ведомости за отчетный месяц, если не докажет Исполнителю необоснованность его претензий, и повторно предъявляет Исполнителю накопительную ведомость согласно описанной выше процедуре. Исполнитель имеет право отказа от согласования накопительной ведомости, в том числе в случае непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на материалы и оборудование.

    - После получения письменного согласования накопительной ведомости и Исполнительной документации Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней направляет Исполнителю акт о приемке выполненных в отчетном месяце Работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных в отчетном месяце Работ (по форме КС-3), основанных на согласованной Сторонами накопительной ведомости.

    - В течение 2 (двух) календарных дней после получения КС-2 и КС-3 Исполнитель изучает и проверяет данные документы, и по результатам проверки утверждает их или представляет свои замечания. В случае утверждения КС-2 и КС-3 Исполнителем, Исполнитель передает их Заказчику. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в сроки, установленные заключенным с ним договором

Приемка скрытых работ

    - Исполнитель осуществляет приемку скрытых Работ в порядке, предусмотренном законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

    - Акты на скрытые работы должны быть проверены и подписаны Исполнителем немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе строительства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.

Журнал производства работ и журнал специальных работ

    - В течение срока действия настоящего Договора Подрядчик ежедневно ведет журнал производства Работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Исполнителем.

    - Если Исполнитель имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Исполнитель не согласен с записями, внесенными Подрядчиком в журналы, Исполнитель вправе изложить свое мнение в журнале производства Работ. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Исполнителем недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Исполнителя о выполненных им мерах.

  - Исполнитель вправе:

    - Самостоятельно определять специалистов для оказания Услуг.

    - Запрашивать у Заказчика информацию по Объекту и по ответственным лицам на Объекте.

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте.

    - При неисполнении Заказчиком условий п. 2.4 настоящего Договора более чем 30 календарных дней, приостановить оказание Услуг по Договору до момента соответствующего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. Уведомление о приостановке оказания Услуг Исполнитель обязан отправить Заказчику не позднее, чем за 5 календарных дней до даты приостановки Услуг.

    - Вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства, а также совершенствовании технологии производства работ при строительстве Объектов.

    - Давать указание Подрядчику приостановить Строительно-монтажные Работы на Объекте в случае обнаружения существенных дефектов до момента их устранения, и незамедлительно (не позднее чем в течение 24 часов) сообщить Заказчику о таком приостановлении. В случае принятия Заказчиком решения о возобновлении работ без устранения дефектов, такое решение фиксируется в журнале работ за подписью ответственного представителя Заказчика. За последствия, возникшие в результате принятия таких решений Заказчиком, Исполнитель ответственности не несёт.

    - Давать указание Подрядчику приостановить строительно-монтажные Работы при нарушении правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий Договора строительного подряда и потребовать от Подрядчика, силами и за счет Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору строительного подряда.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату Услуг с приложением Актов приемки Услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки Услуг за отчетный период или предоставить мотивированный отказ от приемки Услуг

  - По завершению оказания Услуг по Договору, Исполнитель представляет Заказчику окончательный Акт приемки Услуг по настоящему Договору. Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней со дня получения Акта приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный окончательный Акт приемки Услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.

  - В случае наличия замечаний Заказчика, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний обязуется устранить недостатки, и повторно направить Заказчику Акт сдачи приемки в указанном выше порядке согласно п. 5.1. и 5.2 Договора, а в случае невозможности устранения замечаний в указанный срок, согласовать с Заказчиком возможный срок устранения таких замечаний.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством РФ.

  - В случае возникновения разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе связанных с его заключением, исполнением, расторжением и недействительностью, они будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

  - При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Заказчик выплачивает Исполнителю на основании его письменного требования пени в размере, установленном ст. 395 ГК РФ.

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие объемов работ, указанных Подрядчиком в актах (КС-2) и справках (КС-3), фактически выполненным объемам работ. В случае предъявления к Заказчику претензий со стороны государственных и муниципальных органов, акционеров по вопросу фактически выполненных объемов работ Подрядчиками (при утверждении Исполнителем актов Подрядчика, по которым заявленный объем работ не соответствует фактически выполненному), Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ как лицо, обязанное обеспечить в соответствии с настоящим Договором соответствие документации, предоставляемой Подрядчиком, фактически выполненным работам.

  - Исполнитель несет ответственность и компенсирует Заказчику убытки в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае некачественного оказания Услуг Исполнителем по настоящему Договору Исполнитель полностью компенсирует Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в результате некачественного оказания Исполнителем Услуг.

  - Исполнитель не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями Сторон.

  - При выявлении в ходе оказания Услуг по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, составляется дополнительное соглашение к Договору.

  - Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, вызванных прекращением настоящего Договора, в случае:

а) 	аннулирования свидетельства Исполнителя о допуске к выполнению работ по осуществлению строительного контроля, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

б)	существенного нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Исполнителю при условии возмещения Исполнителю документально подтвержденных фактически понесенных расходов.

  - Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае необоснованной задержки или отказа Заказчика в оплате оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг более чем на 30 (тридцать) Календарных дней.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если такое неисполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативные акты государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно официально известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

  - В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

  - Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

  - Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев подряд, Стороны должны решить вопрос о дальнейших действиях по Договору. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств в полном объеме.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор и любые сведения, предоставленные в связи с Договором, являются конфиденциальными. Получатель информации обязуется сохранять конфиденциальность сведений, предоставленных в связи с настоящим Договором.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации, предоставленной сторонами друг другу по настоящему Договору или ставшей известной любой из Сторон в связи с исполнением ею своих обязательств по настоящему Договору, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать такие данные каким-либо иным способом в целом или в части в пользу любых третьих лиц без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, в течение срока действия настоящего Договора. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации действуют в течение 24 (двадцати четырех) месяцев после прекращения настоящего Договора по любому из оснований.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства РФ.

  - Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

  - Любые уведомления по настоящему Договору должны быть направлены по адресу, указанному в п. 11 настоящего Договора. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-тидневный срок с момента их изменения.

  - К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Перечень услуг (Приложение № 1);

- Форма Технического отчета Исполнителя (Приложение № 2).

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: ОАО «АТЭК» Юридический адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 ИНН 2312054894 КПП 230750001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810900020002551 Директор по строительству ______________________ Е.И. Исаев | Исполнитель: ООО «РКС» 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Северная, 319 ИНН 2310186623, КПП 231001001, ОГРН 1152310005495 р/с 40702810300020002931 в ООО КБ «Газтрансбанк» ООО г. Майкоп, БИК 047908750, к/с 30101810800000000750 Генеральный директор ______________________ О.Н. Димитриев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № 22/16/_______ от «16» июня 2016 г.

Перечень Услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться положениями действующего законодательства, техническими нормами и правилами, в т.ч.:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г.

- Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 10 июня 1999 года № 44.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СП 48.13330.2011.

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

- МДС 12-9.2001 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации».

- Иные нормативно-правовые акты.

Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем в отношении Объектов:

- Контроль за соответствием выполняемых подрядчиками работ подготовительного периода требованиям проекта организации строительства (ПОС) Объектов, техническим условиям и нормативно-технической документации.

- Исполнитель обязуется обеспечивать выполнение графика выполнения Строительно-монтажных Работ, утвержденного Заказчиком при подписании соответствующего Договора строительного подряда, и вводу Объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

- Осуществлять строительный контроль за своевременностью и качеством выполнения всех Строительно-монтажных Работ и их соответствием Проектной документацией и утвержденной Рабочей документацией, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, а также особенностей работ, выполняемых в зимнее время.

- Исполнитель обязуется принимать участие в приемке конструкций, проведении испытаний конструкций и оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке.

- Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в Рабочую документацию и контроль над соответствием выполняемых работ измененным проектным решениям.

- Проведение консультаций и выдача разъяснений по Проектной и/или Рабочей документации.

- Решение вопросов и принятие (совместно с соответствующим проектировщиком и Заказчиком) проектных решений при возникновении конструктивных или инженерных проблем при строительстве на протяжении всего периода строительства.

- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при строительстве Объектов; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

- Принимать участие в оформлении актов на рекламацию и предъявлять претензии к поставщикам при поставке ими на Строительные площадки некачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.

- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актами скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания соответствующих актов.

- Проводить освидетельствование и оценку совместно с работниками Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечить требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

- Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе строительства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.

- Осуществлять подготовку извещений Заказчику о выявленных при строительстве Объекта отступлениях от Проектной и/или Рабочей документации и нарушениях требований строительных норм и правил и технических условий. Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах.

- Осуществлять наблюдение за своевременным и качественным устранением отступлений от Проектной документации и/или Рабочей документации и устранением нарушений требований строительных норм и правил.

- Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Строительно-монтажных Работ проектно-сметной документации.

- Участвовать, совместно с Заказчиком, в рассмотрении предложений подрядчика по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков выполнения работ по соответствующим Договорам строительного подряда.

- Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Строительно-монтажных Работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Строительно-монтажных Работ, затрат на устранение Дефектов и переделки с составлением дефектной ведомости по окончании отчетного периода работ подрядчика.

- Определять объем выполненных Строительно-монтажных Работ и принимать их от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной Проектной документации и Рабочей документации, техническим условиям, а также осуществлять проверку и подписание ежемесячных актов (КС-2, КС-3 и накопительной ведомости) и другой документации для оплаты этих работ.

- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.

- Записывать результаты строительного контроля за строительством в журнале производства работ или составлять акты, в которых должны быть указаны:

а) 	какие отступления от Проектной документации или Рабочей документации, дефекты и нарушения технических условий при выполнении Строительно-монтажных Работ были обнаружены и по чьей вине они произошли.

б) 	конкретные требования, направленные на устранение выявленных Дефектов, отступлений от Проектной документации или Рабочей документации и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.

- Следить за своевременным выполнением подрядчиком всех требований и указаний, записанных в журнале работ.

- Следить за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.

- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на Объекте, надлежащего его хранения.

- Вести контроль за соблюдением требований техники безопасности при производстве Строительно-монтажных Работ.

- Осуществлять выборочные проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ по строительству Объекта Проектной и Рабочей документации и требованиям СНиП.

- Осуществить выборочную геодезическую съёмку и проводить камеральную обработку результатов геодезических измерений. Составлять технический отчёт (а в случае необходимости, проводить фото/видео фиксацию) по результатам Строительного контроля и результатов проведённых геодезических измерений

- Осуществлять постоянный контроль соответствия выполняемых Строительно-монтажных Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования утвержденным проектным решениям, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и иных нормативных документов.

- Своевременно принимать меры и осуществлять контроль за устранением выявленных Дефектов в Рабочей документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства Объектов.

- Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве конструкций, изделий и материалов требованиям механической, пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической и иным видам безопасности в соответствии с техническими регламентами, сводами правил, нормами, стандартами Российской Федерации, и удостоверяющих их качество (техническим паспортам, сертификатам, результатам лабораторных испытаний и др.).Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика и принимать необходимые меры в случае отсутствия или ненадлежащего оформления документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям.

- Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными Недостатками при производстве Строительно-монтажных Работ.

- Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.

- Участвовать в проверках, проводимых представителями строительного и иных видов надзора, предоставлять совместно с Заказчиком и подрядчиком необходимую для проведения проверок информацию и документацию. Обеспечивать контроль за своевременным исполнением предписаний представителей надзора всеми участниками строительства, совместно с Заказчиком принимать необходимые меры для исполнения предписаний в установленные сроки.

- Передавать подрядчику утвержденную и зарегистрированную Исполнителем Проектную документацию и Рабочую документацию в порядке, с надписью на каждом чертеже «в производство работ». Контролировать, чтобы эти документы постоянно находились на Строительной площадке для предъявления их контролирующим органам.

- Рассматривать и согласовывать Исполнительную документацию, изучать и проверять накопительную ведомость в части количества, объемов и стоимости Строительно-монтажных Работ, согласовывать ее или представлять свои замечания.

- Участвовать в рабочей комиссии по приемке Заказчиком от подрядчика, законченного строительством Объекта с подписанием актов КС-11 и КС-14. В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки Объекта.

- Подготавливать совместно с подрядчиком техническую документацию для предъявления законченного строительством Объекта приемочной комиссии.

- Участвовать в приемке приемочной комиссией Объекта и знакомить членов комиссии с технической документацией и актом, приемки Объекта рабочей комиссией.

- Исполнитель обязуется передать Заказчику всю документацию, составленную в процессе строительства (акты на скрытые работы, акты приемки инженерных коммуникаций и др.), а также акт приемки Объекта рабочей комиссией Заказчика.

| Заказчик: ОАО «АТЭК» Директор по строительству ____________________ Е.И. Исаев | Исполнитель: ООО «РКС» Генеральный директор ___________________ О.Н. Димитриев |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № 22/16/______ от «16» июня 2016 г.

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЯ

«___» _________ 20____ г.					                         	 	г. Краснодар

ОТЧЁТ №____

за ___________ 20___ года.

О проведении строительного контроля

___________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________ по Договору

№_____ от _____________ года.

- Краткий обзор выполненных строительно-монтажных работ с приложениями:

  - Реестр Актов освидетельствования скрытых работ.

  - Реестр Актов освидетельствования ответственных конструкций.

  - Реестр документов о качестве бетонной смеси.

  - Реестр исполнительной документации.

  - Реестр выданных предписаний.

  - Реестр документов рассмотренных и переданных Заказчику.

  - Другие документы по требованию Заказчика.

- Проектные работы с приложениями:

  - Реестр переданной Заказчиком проектно-сметной документации.

  - Реестр документации переданной «В производство работ».

  - Реестр переданной Заказчиком дополнительной или откорректированной проектно-сметной документации.

- Перечень сотрудников Строительного контроля.

Представитель Исполнителя ____________________ (расшифровка подписи)

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

| Заказчик: ОАО «АТЭК» Директор по строительству ___________________ Е.И. Исаев | Исполнитель: ООО «РКС» Генеральный директор ___________________ О.Н. Димитриев |
| --- | --- |